別紙２（第５条関係）

工　事　履　行　報　告

（　　月分）

| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 注 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考 |  |  |
| （記事欄） 記載例 【週休２日促進工事】 今月の現場閉所（休息）日 〇日／対象期間 〇日 累計 現場閉所（休息）日 〇〇日／対象期間 〇〇日（〇〇．〇％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （注） - 工事着工前に、予定工程を記入して提出する。 - 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入して提出する。 - 段階確認項目の予定時期を記入欄に記入する ４ 遅れが生じた場合は、記事欄に改善対策を記載すること。 |  |  | 総 括 監督職員 | 主任 監督職員 |  | 監督職員 | 監督職員 |  |  | 現場 代理人 | 主任（監理）技術員 |